**29.12.2023 г. № 89**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БРАТСКИЙ РАЙОН**

**КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**ГЛАВА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАЛТУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 60 ОТ 13.11.2014 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2019 ГОДЫ»»**

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, руководствуясь Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0F9EBB5B6848D3DAA18987F24B8CE48009DE18723P6G)ом от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением главы Калтукского муниципального образования от 17.04.2020 г. № 17 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Калтукского муниципального образования и их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга и контроля их реализации», ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление главы Калтукского муниципального образования № 60 от 13.11.2014 г. «Об утверждении долгосрочной муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2019 годы, изложив приложения к данному постановлению в новой редакции.

2. Продлить срок реализации долгосрочной муниципальной Программы «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015 -2019 годы до 2026 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 января 2024 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Калтукского**

**муниципального образования**

**П.Ю. Большешапов**

Приложение № 1

к постановлению главы Калтукского

муниципального образования

от 29.12.2023 г. № 89

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»**

**НА 2015 - 2026 ГОДЫ**

с. Калтук 2023 г.

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2026 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной  программы | Администрация Калтукского МО | | | | | |
| Участники муниципальной программы | - | | | | | |
| Цель муниципальной программы | 1.Повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения. | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2026 годы | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт | | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Дорожное хозяйство (приложение № 1 к муниципальной программе) | | | | | |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Годы | Всего, тыс.руб. | В том числе: | | | |
| Обл. б-т | Фед. Б-т | Мест. Б-т | Другие |
| 2015г. | 891,8 | 0 | 0 | 891,8 | 0 |
| 2016г. | 1026,3 | 0 | 0 | 1026,3 | 0 |
| 2017г. | 1354,5 | 0 | 0 | 1354,5 | 0 |
| 2018г. | 1411,0 | 0 | 0 | 1411,0 | 0 |
| 2019г. | 2492,4 | 0 | 0 | 2492,4 | 0 |
| 2020г. | 5746,3 | 0 | 0 | 5746,3 | 0 |
| 2021г. | 6936,7 | 0 | 0 | 6936,7 | 0 |
| 2022г. | 4 056,7 | 0 | 0 | 4056,7 | 0 |
| 2023г. | 3368,8 | 0 | 0 | 3368,8 | 0 |
| 2024г. | 2319,3 | 0 | 0 | 2319,3 | 0 |
| 2025г. | 2389,8 | 0 | 0 | 2389,8 | 0 |
| 2026г. | 2472,6 | 0 | 0 | 2472,6 | 0 |
| Всего: | 34466,2 | 0 | 0 | 34466,2 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  муниципальной программы | к 2026г. обеспечить:  1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт – 23,68 тыс.кв.м. | | | | | |

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ

Программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2026 г. разработана в соответствии с Федеральным законом №196 РФ от 10.12.1995г. «О безопасности дорожного движения» с учетом экономических условий Калтукского МО, в которых осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в границах населенного пункта Калтукского муниципального образования. Поселковые автомобильные дороги обеспечивают жизнедеятельность населения и предприятий, находящихся на территории муниципального образования. Калтукское МО имеет в муниципальной собственности поселковые дороги протяженностью 23,68 км., из них дороги с твердым покрытием (асфальтобетон, гравии, щебень) -19,995 км. дороги с грунтовым покрытием -2,905 км. Доля протяженности внутри поселковых дорог не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, составляет: 100%, требуется их ремонт. Значительная часть поселковых муниципальных дорог имеет высокую степень износа. В течении длительного периода темпы износа муниципальных дорог превышают темпы восстановления и развития. Дороги, введенные в эксплуатацию в 1959г. составляют 93,5% от общей протяженности внутри поселковых дорог, это 21,4 км. Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется техническо-эксплуатационное состояние дорог. Для соответствия дорог нормативным требованиям необходимы ремонтно-восстановительные работы.

Состояние дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов. Для улучшения показателей Калтукского МО необходимо выделение средств на приведение в нормативное состояние автомобильных внутри поселковых муниципальных дорог. Учитывая выше изложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков дорог общего пользования.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ

Целью муниципальной программы является - повышение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения.

Достижение цели муниципальной программы возможно посредством решения следующей задачи:

1) Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

Решение поставленной задачи муниципальной программы планируется обеспечить в рамках следующей подпрограммы, являющейся составной частью муниципальной программы:

1. подпрограмма: «Дорожное хозяйство».

Достижение выполнения цели муниципальной программы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2026 годы.

Раздел 3. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1) финансового риска, связанного с возникновением бюджетного дефицита, инвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, соответственно, недостаточным уровнем финансирования мероприятий муниципальной программы.

Способы ограничения финансового риска:

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей бюджета Калтукского МО;

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне). Влияние данного риска на результаты муниципальной программы может быть минимизировано путем осуществления мониторинга планируемых изменений законодательства;

3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями людей, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализации муниципальной программы.

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 34466,2 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной программы по источникам финансирования, годам и подпрограммам представлено в [приложении № 3](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F) к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с бюджетом Калтукского МО на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденным решением Думы Калтукского МО.

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы позволит к 2026 г. достичь:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт – 23,68 тыс.кв.м.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

на 2015-2026 годы.

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2026 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» на 2015-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании | | | | | |
| Наименование подпрограммы | Дорожное хозяйство | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Калтукском МО | | | | | |
| Участники подпрограммы | - | | | | | |
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2026 годы | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | | | | | |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Годы | Всего, тыс.руб.: | В том числе по годам: | | | |
| Обл.Б-т | Фед.Б-т | Мест.Б-т | Другие |
| 2015г. | 891,8 | 0 | 0 | 891,8 | 0 |
| 2016г. | 1026,3 | 0 | 0 | 1026,3 | 0 |
| 2017г. | 1354,5 | 0 | 0 | 1354,5 | 0 |
| 2018г. | 1411,0 | 0 | 0 | 1411,0 | 0 |
| 2019г. | 2492,4 | 0 | 0 | 2492,4 | 0 |
| 2020г. | 5746,3 | 0 | 0 | 5746,3 | 0 |
| 2021г. | 6936,7 | 0 | 0 | 6936,7 | 0 |
| 2022г. | 4056,7 | 0 | 0 | 4056,7 | 0 |
| 2023г. | 3368,8 | 0 | 0 | 3368,8 | 0 |
| 2024г. | 2319,3 | 0 | 0 | 2319,3 | 0 |
| 2025г. | 2389,8 | 0 | 0 | 2389,8 | 0 |
| 2026г. | 2472,6 | 0 | 0 | 2472,6 | 0 |
| Итого: | 34466,2 | 0 | 0 | 34466,2 | 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации  подпрограммы | к 2026г. обеспечить:  1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - тыс.кв.м.23,68 | | | | | |

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения.

Достижение цели подпрограммы возможно посредством решения следующих задач:

1. Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения.

Достижение выполнения цели подпрограммы будет характеризоваться следующими целевыми показателями:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Срок реализации муниципальной подпрограммы: 2015 – 2026 годы.

Раздел 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования определены следующими нормативно-правовыми актами:

1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

2. Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=5AF88640E3BA68F894A0F9EBB5B6848D3DAA18987F24B8CE48009DE18723P6G) от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет 34466,2 тыс. руб.

Распределение объема финансирования муниципальной подпрограммы по источникам финансирования, годам представлено в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=F440A9931652C43D958CAEF46780DF1FABD43286D0889ACC3B273844EA464178117FE13C725ACF4F3EDC4EF5G2F) к настоящей подпрограмме.

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной подпрограммы позволит к 2026 г. обеспечить:

1. Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт - тыс. кв. м. 23,68

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие дорожного

хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2026 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение (оценка 2014г.) | Значение целевых показателей | | | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Калтукском МО» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт . | Тыс.кв.м. | 2,72 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 23,68 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» на 2015-2026 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2026 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансиро  вания | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | | | |
| За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022 год | 2023  год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании» | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на

2015-2026 годы муниципальной программы «Развитие

дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

на 2015-2026 годы.

СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2026 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение(оценка 2014г.) | Значение целевых показателей | | | | | | | | | | | |
| 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025  г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 1. «Дорожное хозяйство» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Площадь дорожного полотна, в отношении которого произведен ремонт. | Тыс.кв.м. | 2,72 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 23,68 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Дорожное хозяйство» на

2015-2026 годы муниципальной программы «Развитие

дорожного хозяйства в муниципальном образовании»

на 2015-2026 годы.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЧЕНИЕ И СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО» НА 2015-2026 ГОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» НА 2015-2026 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители и участники | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам: | | | | | | | | | | | |
| 2015г | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 | 2024г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача: Обеспечение сохранности дорог общего пользования местного значения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие: Осуществление иных мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Калтукское МО | Всего: | 16059,3 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 1838,4 | 2885,3 | 426,3 | 1895,0 | 2673,3 | 219,3 | 994,9 | 1036,3 |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | 16059,3 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 1838,4 | 2885,3 | 426,3 | 1895,0 | 2673,3 | 219,3 | 994,9 | 1036,3 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Калтукское .МО | Всего: | 10838,1 | 430,0 | 1010,0 | 842,4 | 1094,5 | 1099,5 | 665,4 | 426,3 | 2 161,7 | 695,5 | 2100 | 1394,9 | 1436,3 |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | 10838,1 | 430,0 | 1010,0 | 842,4 | 1094,5 | 1099,5 | 665,4 | 426,3 | 2 161,7 | 695,5 | 2100 | 1394,9 | 1436,3 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Ликвидация черезвычайных ситуации на атомобильных дорогах | Администрация Калтукское МО | Всего: | 34,6 | 1,8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | 34,6 | 1,8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Установка и приобретение  дорожных знаков,организация дорожного движения ,схем дислокации дорожных знаков | Администрация Калтукское МО | Всего: | 11081,4 | 450,0 | 0 | 495,6 | 300 | 654 | 2195,6 | 1548,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | 11081,4 | 450,0 | 0 | 495,6 | 300 | 654 | 2195,6 | 1548,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Иные мероприятия Администрация Калтукское МО | | Всего: | 4594,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4534,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | 4594,4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4534,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | | | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Областной б-т | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный б-т | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный б-т | | | 34466,2 | 891,8 | 1026,3 | 1354,5 | 1411,0 | 2492,4 | 5746,3 | 6936,7 | 4056,7 | 3368,8 | 2319,3 | 2389,8 | 2472,6 |
| Другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |